项目编号：JYCG20250309

宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目

采

购

文

件

采购人：宣城市宣州区文昌镇人民政府

采购代理机构：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

2025年3月

目  录

一、采购公告

二、供应商须知前附表

三、采购需求

四、评标办法

五、采购合同

六、响应文件格式

宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：JYCG20250309

2.项目名称：宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目

3.预算金额：170000元

4.最高限价：170000元

5.采购需求：为提高道路养护质量，保障正常的交通安全与畅通，进一步提升文昌镇人居环境形象，扎实地做好道路养护工作，现开展宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目。具体详见采购文件。

6.合同履行期限：一年。在预算保障的情况下，经考核满足采购人工作要求，可续签下一年合同，续签不超过两年，合同一年一签，服务价格不变。

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.供应商需具有合法有效的营业执照，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质或路基路面养护乙级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.供应商拟派本项目负责人应具有公路工程专业二级及以上建造师资格且在响应单位注册或具有工程类相关专业中级及以上职称。

三、获取采购文件

1.请于公告发布之日起从宣城市振宣融资担保集团官网（http://www.xczxdb.com）下载采购文件及附件；

2.售价：300元/份，采购文件售后不退。（如未缴纳则不具备响应资格）。

3.响应人应在2025年4月3日14时30分前从响应人银行账户（不得从个人账户）电汇或转账到宣城市宣州区公共资源交易有限公司账户，然后将电汇底单、单位名称、联系人、联系方式发送至业务邮箱（576067134@qq.com）。

账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

账号：263043514941000002

开户行：徽商银行股份有限公司宣城宣州支行

汇款备注：宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目文件费用。

四、响应文件提交

1.截止时间（开标时间）：2025年4月3日14时30分（北京时间）；

2.地点：宣城市宣州区公共资源交易有限公司（宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、对本次采购提出询问或质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宣城市宣州区文昌镇人民政府

地址：宣城市宣州区文昌镇中兴东路

联系人：张部长

联系方式：13705636368

2.采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：方工

联系方式：17756369786

六、其他补充事宜：

1.本项目为非依法必须招标项目；

2.本项目响应文件为纸质文件；

3.本公告在宣城市振宣融资担保集团有限公司官网（http://www.xczxdb.com）发布。

2025年3月28日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“采购公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式： | 详见“采购公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： | 详见“采购公告” |
| 4 | 标段（包别）划分： | 详见“采购公告” |
| 5 | 响应有效期： | 响应文件递交截止后 30 天 |
| 6 | 响应保证金： | 无 |
| 7 | 履约保证金： | 无 |
| 8 | 项目预算及最高限价： | 详见“采购公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应） |
| 9 | 联合体响应： | 详见“采购公告” |
| 10 | 提交响应文件截止时间及地点 | 详见“采购公告” |
| 11 | 开标时间及地点 | 同提交响应文件提交截止时间及地点 |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 响应文件份数及装订要求 | 1、响应文件一式三份，正本一份、副本二份；正副本不一致以正本为准。 2、响应文件正副本应分别装订成册，不得采用活页装订。响应文件的封面上应正确标明“正本”和“副本”字样； 3、供应商应将响应文件装袋密封，封套的封口处加盖供应商公章，封套上应写明的内容见本表第14条。（响应文件正本、副本可共用一个封套封装，也可以分开封装） 4、提交电子版响应文件一份（响应文件盖章版），U盘装载，同纸质版响应文件一起密封。 |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。 |
| 15 | 逾期送达情形 | 供应商的响应文件逾期送达的，响应文件为无效文件，响应文件将被退回。 |
| 16 | 代理费用的收取标准和方式 | 本项目代理服务费为2000.00元，评审费按实际发生据实支付，若出现流标情况，项目累计产生的评审费最终由成交供应商承担。以上两项费用由成交供应商在领取成交通知书前缴纳完成。 账户名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司 账号：263043514941000002 开户行：徽商银行股份有限公司宣城宣州支行 汇款备注：宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目代理费 |
| 17 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 18 | 签章要求 | 1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字。 2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。 |
| 19 | 备注 | 供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |
| 20 | 质疑、答疑、澄清 | 1、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（576067134@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认； 2、接受采购文件质疑的截止时间：2025年4月2日17:00；接受成交结果质疑的截止时间：成交结果公告发布之日起三个工作日内； 3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理； 4、各供应商在响应截止时间前务必登录宣城市振宣融资担保集团有限公司官网（http://www.xczxdb.com）查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上发布的更正公告视同通知了所有供应商，为采购文件的有效组成部分； 5、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 21 | 最终解释权 | 采购人及采购代理机构对本采购文件具有最终解释权。 |

三、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市宣州区文昌镇人民政府提供并负责解释）

一、项目介绍：

1、项目名称：宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目

2、项目概况：为提高道路养护质量，保障正常的交通安全与畅通，进一步提升文昌镇人居环境形象，扎实地做好道路养护工作，现开展宣城市宣州区文昌镇2025至2026年度乡村公路养护项目。

3、项目预算：170000元。

二、服务需求：

（一）供应商要设立养护机构，明确养护人员和养护管理人员职责

1、建立安全生产管理制度并做到制度落实，道路养护期间发生的安全事故由供应商负全责。

2、做好养护人员的人身保障工作；

3、制定道路养护计划并组织实施。

（二）养护内容：

1、道路养护总里程约50公里，实际养护里程以一年养护期满审计为准（具体道路见附件）；

2、清理维护

（1）路肩上杂草和道路两边的绿化树木、花卉要长期清理、修剪，清理的杂草和杂枝要及时清扫，杂枝运离现场。道路撒落石子、淤泥及其他物体及时清理干净。路肩两边常态化保持平整、干净，路肩杂草清理养护最低次数不得少于6次。

（2）道路杂草清理到路肩边，路面及时清扫干净。

（3）文溪路三个绿化景点做好日常养护保持整洁，杂枝乱叶清理干净。

（4）文溪路、文川路绿化树木顶部、树干全部进行剪枝，修整一次并做好后期的维护保持其成活率，养护期内道路沿途沟渠边的杂枝杂竹清理干净。

3、道路巡查

（1）成交供应商发现占用和破坏道路、污染道路等违法行为要立即制止，影响交通安全要设置警示标志并报告采购人和所属村委会。

（2）保持标志标牌整洁、齐全、设置醒目，无倾斜，成交供应商要做到道路巡查常态化，清理影响交通安全的脱落横幅、沙石等障碍物。

（3）雨雪天成交供应商要安排人员对道路低洼处积水、积雪及时清理，灾害性天气时要及时开展道路巡查，清理影响交通安全的障碍物。现场隐患不能立即解决的地方要设置警示标志，保障交通安全，并报告采购人和所属村委会。

（4）做好道路上桥梁的巡查，做到桥面无积水，涵洞不堵塞，桥头（涵顶）出现跳车严重影响行车安全及时报告采购人和所属村委会。

（三）检查和考核：

1、检查时道路杂草清理不及时不平整，绿化树木、花卉修剪不齐清运不干净，每100米内扣乙方人民币100元。道路杂草清理后路边淤泥清理不干净，每100米内扣100元。桥头跳车现象没有报告一处扣100元，文溪路三处景点杂草日常未拔除、垃圾未清扫发现一处各扣100元。

2、文溪路、文川路绿化树木顶部、树干没有进行剪枝、修整，发现后每棵扣50元，道路沿途杂枝杂竹未清理干净50米内扣100元，以此类推。

3、道路上有沙石和其他有碍交通安全的杂物、淤泥以及道路警示牌表面没有清扫干净，发现一处扣人民币100元。道路有安全隐患，未设置警示标志，低洼处积水、积雪未清扫，发现一次扣200元。

4、未设立安全生产制度养护计划和每月未开展道路巡查各扣1000元。

5、宣州区交通运输局开展道路养护检查（定时和不定时），查出的问题成交供应商要立即整改，扣罚的养护经费由成交供应商承担。

6、采购人在合同期内组织村委会对道路养护检查验收不低于5次，日常检查的问题必须及时进行整改。

三、供应商资格要求：

1.供应商需具有合法有效的营业执照，具备公路工程施工总承包叁级及以上资质或路基路面养护乙级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.供应商拟派本项目负责人应具有公路工程专业二级及以上建造师资格且在响应单位注册或具有工程类相关专业中级及以上职称。

四、供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照；（合法有效，复印件加盖供应商公章）

2、供应商资质证书及安全生产许可证；（合法有效，复印件加盖供应商公章）

3、项目负责人注册证书或职称证书；（复印件加盖供应商公章）

4、授权委托书。（按规定格式）

五、合同主要条款：

1、付款方式：道路养护总金额以检查发现的问题按规定扣除后，经审计以道路实际养护里程数金额全部支付。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣州区人民法院起诉。

六、合同履行期限：一年。在预算保障的情况下，经考核满足采购人工作要求，可续签下一年合同，续签不超过两年，合同一年一签，服务价格不变。

七、履约地点：宣城市宣州区文昌镇。

八、验收标准：技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程要求的合格标准。

九、其他要求：

1、乙方的报价包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用。

2、成交人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及为完成本项目服务所发生的一切应有费用，甲方不再支付报价以外的任何其他费用。

3、本项目在实施过程中，乙方必须保证安全生产，完善人身安全保险，所产生的一切费用及责任等由乙方自行承担。

| 附件： 文昌镇农村道路养护里程明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路名 | 宽度（米） | 长度（公里） | 备 注 |
| 1 | 文溪路 | 7 | 7.5 | 318国道交叉口——杨柳双乐村交界处 |
| 2 | 伏门路 | 3.5 | 2.6 | 蓓蕾幼儿园——伏门顾海清门口 |
| 3 | 鸡山路 | 3.5 | 1 | 文川路福川村团结路口——何良民房屋、鸡山水库段、 |
| 4 | 胡村路 | 4.5 | 0.3 | 胡村与文川路交叉口——进胡村口 |
| 5 | 文川路福川段 | 6 | 3.5 | 福川胡村与文川路十字路口－福川金锹岭中州交界 |
| 6 | 何汪路 | 3.5 | 0.12 | 文川路与何汪路交叉口——进何汪村口 |
| 7 | 下汪路 | 2 | 0.2 | 福川郑村路与下汪路交叉口——下汪村小桥 |
| 8 | 白马路 | 6 | 4 | 平田桥——罗山路 |
| 9 | 施田路 | 5 | 0.4 | 平田桥---文川路施田村部 |
| 10 | 文新路 | 5--3.5 | 0.8 | 平田桥——平田村外 |
| 11 | 丁山路 | 3.5 | 1 | 丁山村民组 |
| 12 | 曹冲路 | 3.5 | 0.5 | 曹冲组 |
| 13 | 长冲路 | 3.5 | 0.4 | 长冲组 |
| 14 | 杨冲路 | 3.5 | 1 | 白马---杨冲 |
| 15 | 罗山路 | 3.5 | 0.4 | 罗山组 |
| 16 | 施田外滩路 | 3 | 0.4 | 文溪路外滩路交叉口——施田泵站 |
| 17 | 施田刘村路 | 2.5 | 0.2 | 文溪路进刘村 |
| 18 | 施田董塘 | 2.5 | 0.3 | 文溪路进董塘 |
| 19 | 施家湾路 | 3.5 | 0.4 | 文溪路交叉口进施家湾村口 |
| 20 | 贾公路 | 4.5 | 1 | 文昌小学——小河马村 |
| 21 | 文岭路 | 4.5 | 0.36 | 政府东-老318国道现文昌南路 |
| 22 | 新滩路1 | 3.5 | 0.9 | 文昌南路交叉口——小和马路交叉口 |
| 23 | 小河马路西 | 3.5 | 0.5 | 明柯铸造旁东面——小河马村埂头交叉口 |
| 24 | 小河马路东 | 3 | 0.9 | 老318——新318埂头上 |
| 25 | 洲上路 | 3.5 | 0.3 | 文昌银行北面马路往北到底 |
| 26 | 工业干道 | 3.5 | 0.65 | 老318——新318（嘉乐服装厂西面） |
| 27 | 油墩1路 | 2.5 | 0.1 | 文和路与油墩1路交叉口——村内带锯厂 |
| 28 | 油墩干渠 | 3.5 | 0.9 | 文溪路交叉口——油墩鲍玉龙家旁 |
| 29 | 文和路 | 4.5 | 2.8 | 318文和路路口——和洲村部旁岭丰、东梅交界路口 |
| 30 | 新滩路2 | 3.5 | 0.1 | 东岭新大桥往和洲第一西出口到村口 |
| 31 | 团结路 | 2.5 | 0.15 | 文和路团结路交叉口——进村口 |
| 32 | 上门1路 | 2.5 | 0.22 | 文和路与上门1路交叉口进村 |
| 33 | 上门2路 | 2.5 | 0.3 | 文和路右转处与上门2路交叉口到圩堤 |
| 34 | 陈村2路 | 2.5 | 0.1 | 文和路和陈村2路交叉口进村 |
| 35 | 陈村3路 | 2.5 | 0.13 | 文和路与陈村3路交叉口进村，（烟炕旁） |
| 36 | 陈村4路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与陈村4路交叉口进村 |
| 37 | 河边路 | 2.5 | 0.16 | 文和路与河边路交叉口进村 |
| 38 | 方村1路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与方村1路交叉口进方村 |
| 39 | 方村2路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与方村2路交叉口进方村 |
| 40 | 东梅路 | 3.5 | 0.6 | 和洲村部旁进东梅村庄 |
| 41 | 岭丰1路 | 3.5 | 1 | 和洲村部——滩头村民组 |
| 42 | 岭丰2路 | 3.5 | 0.5 | 岭丰1路交叉口到六甲梅美凤家附近 |
| 43 | 文沿路 | 4.5 | 3.4 | 老318加油站——南庄路口（全程） |
| 44 | 杨滩路 | 3.5 | 1.7 | 文沿路南庄路口——杨滩水泥硬化路结束 |
| 45 | 陶村路 | 3.5 | 0.9 | 进陶村水泥硬化结束 |
| 46 | 太湖路 | 3.5 | 1.65 | 太湖变压器——寒亭老318国道 |
| 47 | 小湖路 | 2.5 | 1.6 | 小湖两座狮子处入口——小湖村水泥硬化路结束 |
| 48 | 南庄路 | 2.5 | 0.8 | 文沿路南庄入口——南庄队结束 |

四、评审办法

（以下评审办法由采购人宣城市宣州区文昌镇人民政府负责解释）

一、总则

1、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

2、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

3、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
4、评审活动在严格保密的情况下进行；
5、评审活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。
二、评审委员会的组建

评审工作由评审小组进行，评审小组由采购人代表（如有）和评审专家共3人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

三、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

四、评审程序

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。

2、评审小组对所有供应商响应文件进行评审；

3、评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低顺序确认成交供应商并评价。若出现综合得分相同的情况，按照技术指标优劣顺序推荐，若技术指标无法确定优劣顺序由评审小组采用现场随机抽取方式确定排序。最终得分为每个评委对该供应商汇总得分的算术平均值，四舍五入保留至小数点后两位。

4、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

5、接受采购单位授权确定本项目成交人；

6、编写评审报告。

五、评审细则

| 初审审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 复印件加盖供应商公章 |
| 2 | 供应商承诺函 | 符合采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |  | 按规定格式提供，法定代表人参加投标的，提供身份证明复印件并加盖供应商公章 |
| 4 | 响应文件规范性 | 符合采购文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 响应文件响应情况 | 合同履行期限响应、付款方式响应、履约地点响应、验收标准响应等 |  |  |
| 6 | 服务要求及其他实质性响应情况 | 响应采购文件要求，所提供服务满足采购文件实质性要求 |  | 实质性要求是指本谈判文件中用带“★”或“必须”的商务和技术要求。 |
| 7 | 报价 | 响应报价未超过本项目预算价 |  | 超过本项目预算价为无效响应 |
| 8 | 供应商资质 | 合法有效 |  | 复印件加盖供应商公章 |
| 9 | 项目负责人资质 | 合法有效 |  | 复印件加盖供应商公章 |
| 10 | 其他 | 采购文件中要求的其他资料 |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 评审小组签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按采购文件规定格式制作。

详细评审表：

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （20分） | 响应报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）报价得分=（基准价/响应报价）×20 |
| 商务部分（30分） | 供应商业绩 （10分） | 自2022年1月1日以来，供应商具有类似公路养护项目业绩，每提供1个得5分，本项最高得10分。 注：响应文件中须提供业绩合同复印件，应能够准确完整地反映出该业绩的相关指标要求。时间以合同签订时间为准，如合同中无法体现合同签订时间、项目内容等，须另附业主单位（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。 |
|  | 项目负责人业绩 （10分） | 自2022年1月1日以来，拟派驻本项目负责人（项目经理）具有类似公路养护项目业绩，每提供1个得5分，本项最高得10分。 注：响应文件中须提供业绩合同复印件，应能够准确完整地反映出该业绩的相关指标要求。时间以合同签订时间为准，如合同中无法体现合同签订时间、项目负责人（项目经理）信息、项目内容等，须另附业主单位（合同甲方）盖章的证明材料扫描件。 |
|  | 人员配备 （10分） | 供应商拟派本项目团队成员中（不含项目负责人）每有一名具有中级及以上职称的，得5分，本小项最高得10分。 注：按最高职称计分。响应文件中须同时提供人员配备名单（格式自拟），相关证书复印件及供应商为人员缴纳的近六个月内任意一个月的社保证明材料（任意五险之一的社保缴纳证明即可）。 |
| 技术部分（50分） | 总体筹划 组织布置 及规划 （10分） | - 结合项目特点，依据供应商提出的项目总体筹划、目标、节点关键工序、场地布置等进行评审。 - 优良得7≤F≤10分，一般得4≤F＜7分，差的得1≤F＜4分。内容未提供的，该小项不得分。 |
|  | 项目的服务方案与技术措施 （10分） | 结合项目特点，依据各分项内容的主要服务方案与技术措施进行评审。 优良得7≤F≤10分，一般得4≤F＜7分，差的得1≤F＜4分。内容未提供的，该小项不得分。 |
|  | 质量管理体系及保证措施 （10分） | 结合项目特点，依据供应商提出的确保项目质量的管理体系与措施进行评审。 优良得7≤F≤10分，一般得4≤F＜7分，差的得1≤F＜4分。内容未提供的，该小项不得分。 |
|  | 安全生产管理体系及保证措施 （10分） | 结合项目特点，依据供应商提出的确保安全生产的管理体系与措施进行评审。 优良得7≤F≤10分，一般得4≤F＜7分，差的得1≤F＜4分。内容未提供的，该小项不得分。 |
|  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 （10分） | 结合项目特点，依据供应商提出的项目风险预测与防范，事故应急预案措施进行评审。 优良得7≤F≤10分，一般得4≤F＜7分，差的得1≤F＜4分。内容未提供的，该小项不得分。 |

注：所要求提供的相关证明文件，供应商应按文件规定格式制作。

五、采购合同（双方协商确定）

# 六、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年   月   日

## 一、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 包段 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 响应报价 （人民币元） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章：

备注：

表中所列报价须为完成项目应有的全部费用。其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、交通费、通信费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成项目所发生的一切费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。

三、供应商承诺函

致：                  （采购人）

根据贵方的采购公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次采购文件规定及报价承诺提供服务。

2、我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知规定的采购日期起遵循本采购文件，并在供应商须知规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其采购有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方同意采购文件规定的付款方式、免费质保等要求。

7、我方对响应文件中所提供的资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：                                （供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：               电   话：                 传    真：

供应商开户行：

账        号：

四、响应表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标单位响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 履约地点 |  |  |  |
| 4 | 验收标准 |  |  |  |

供应商公章：

## 五、服务承诺函

（供应商可自行制作格式）

六、授权委托书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：            （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、供应商法定代表人参加开标的无需提供授权委托书，提供身份证扫描件或影印件。

## 七、与评审有关的证明文件

（供应商可自行制作格式）

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作。

## 八、服务方案

（供应商可自行制作格式）